Backlog de Gamificacao - presente!

Documento elaborado a partir da analise do codigo fonte da aplicacao Django existente.

Contexto analisado na base atual

A aplicacao possui autenticacao institucional via SUAP, perfis de usuario, cadastro de atividades, registro de presenca por QR Code dinamico, dashboard, pagina de perfil e relatorios de presenca em PDF/CSV.

As entidades centrais para gamificacao ja existem: usuario, atividade, tags da atividade e presenca. Isso permite implantar regras de recompensa sem mudar o fluxo principal de check-in.

Os pontos de entrada mais naturais para a gamificacao sao o registro de presenca, o dashboard inicial, a tela de perfil, a lista de presencas do usuario, a pagina detalhada da atividade e o painel administrativo.

Epic 1 - Regras e arquitetura da gamificacao

Card: Definir a politica de gamificacao da plataforma. Descricao: documentar objetivos, publico-alvo, comportamentos incentivados, tipos de recompensa e limites antifraude. Criterios de aceite: regras aprovadas para aluno e servidor, definicao de pontos base por presenca, eventos que nao pontuam e politica para presencas duplicadas ou invalidadas.

Card: Modelar entidades de gamificacao no Django. Descricao: criar models para perfil gamificado do usuario, movimentacao de pontos, niveis, badges/conquistas e historico de desbloqueios. Criterios de aceite: migracoes criadas, relacoes com User e Attendance definidas, campos para auditoria e status ativos/inativos adicionados.

Card: Criar servico central de pontuacao. Descricao: implementar camada de servico para calcular, creditar, debitar e consultar pontos sem espalhar regra em views. Criterios de aceite: API interna reutilizavel, regras isoladas por evento e cobertura de testes unitarios para calculo e idempotencia.

Card: Definir estrategia de idempotencia e auditoria. Descricao: garantir que o mesmo check-in nao gere pontos duplicados e que toda concessao de recompensa fique rastreavel. Criterios de aceite: chave de origem por evento, trilha de auditoria e protecao contra dupla execucao por refresh ou concorrencia.

Epic 2 - Pontuacao por presenca e comportamento

Card: Pontuar check-in realizado com sucesso. Descricao: ao criar Attendance pela tela de check-in, conceder pontos base ao participante. Criterios de aceite: pontos creditados apenas quando a presenca for nova, mensagem de sucesso exibe a recompensa recebida e tentativas repetidas nao somam novamente.

Card: Implementar bonus por sequencia de participacoes. Descricao: calcular streak de presencas em dias ou atividades consecutivas para incentivar recorrencia. Criterios de aceite: regra configuravel, persistencia da sequencia atual e da melhor sequencia, bonus aplicado somente quando a sequencia evolui.

Card: Implementar bonus por diversidade de tags. Descricao: usar as tags ja existentes nas atividades para premiar usuarios que participam de temas diferentes. Criterios de aceite: contagem por tag unica, desbloqueio de bonus ao atingir marcos e consulta eficiente no historico do usuario.

Card: Implementar bonus por participacao antecipada em campanha. Descricao: premiar usuarios que aderem cedo a uma atividade ou trilha definida. Criterios de aceite: janela de bonus configuravel por atividade ou regra global e registro explicito da origem do bonus.

Card: Definir penalidade ou estorno administrativo. Descricao: permitir reversao de pontos quando uma presenca for removida por um responsavel. Criterios de aceite: exclusao de Attendance gera estorno coerente, historico de transacao preservado e saldo final recalculado corretamente.

Epic 3 - Conquistas, niveis e progressao

Card: Implementar sistema de niveis do usuario. Descricao: transformar pontos acumulados em nivel, titulo e progresso para o proximo marco. Criterios de aceite: niveis configuraveis, calculo automatico por faixa de pontos e exibicao do progresso percentual no perfil.

Card: Criar catalogo de badges/conquistas. Descricao: permitir cadastrar conquistas como primeira presenca, cinco atividades, participacao em tres tags, streak de sete check-ins e similares. Criterios de aceite: badges com nome, descricao, icone e criterio; desbloqueio automatico por regra; suporte a badges ativas e inativas.

Card: Implementar desbloqueio automatico de conquistas. Descricao: avaliar gatilhos apos novos check-ins e atualizar o historico do usuario. Criterios de aceite: sem desbloqueio duplicado, persistencia da data de conquista e testes cobrindo varios cenarios de meta.

Card: Criar trilhas de engajamento por perfil. Descricao: diferenciar metas para alunos e servidores com base no campo type do User. Criterios de aceite: regras independentes por tipo de usuario, fallback para usuario sem tipo definido e exibicao correta no frontend.

Epic 4 - Experiencia do usuario no frontend

Card: Exibir recompensa no resultado do check-in. Descricao: atualizar a tela de sucesso em checkin_done para mostrar pontos ganhos, nivel atual e conquista desbloqueada. Criterios de aceite: feedback visivel apenas quando houver ganho, mensagens diferentes para primeira presenca e tentativa repetida, layout responsivo.

Card: Adicionar widget de gamificacao ao dashboard. Descricao: complementar a IndexView com saldo de pontos, nivel, streak atual e ultimas conquistas. Criterios de aceite: cards novos na home, consulta eficiente, experiencia distinta para participante e responsavel.

Card: Evoluir a pagina de perfil com area gamificada. Descricao: incluir progresso, badges, ranking pessoal e resumo de historico na tela profile.html. Criterios de aceite: secoes novas integradas ao perfil atual, uso de avatar existente e informacoes ordenadas por relevancia.

Card: Exibir historico gamificado em minhas presencas. Descricao: adicionar indicadores de pontos obtidos e origem das recompensas na listagem do proprio usuario. Criterios de aceite: filtro ou coluna nova, sem comprometer pagina atual e com boa leitura em mobile.

Card: Criar componentes visuais reutilizaveis para gamificacao. Descricao: padronizar card de badge, barra de progresso, medalhas e indicadores de ranking. Criterios de aceite: componentes reaproveitaveis em templates Django, estilo consistente com a interface existente e sem duplicacao excessiva de HTML.

Epic 5 - Rankings e competicao saudavel

Card: Criar ranking geral de participantes. Descricao: listar usuarios por pontos acumulados e quantidade de presencas confirmadas. Criterios de aceite: ordenacao previsivel, desempate definido e pagina acessivel apenas a perfis autorizados conforme regra de negocio.

Card: Criar rankings segmentados por campus, curso e tipo de usuario. Descricao: aproveitar os campos campus, curso e type do User para rankings mais justos. Criterios de aceite: filtros funcionais, consultas otimizadas e ausencia de erro para usuarios com dados incompletos.

Card: Exibir posicao do usuario no dashboard e no perfil. Descricao: mostrar colocacao atual, variacao recente e distancia para o proximo colocado. Criterios de aceite: calculo correto da posicao, exibicao discreta e sem expor informacoes sensiveis desnecessarias.

Card: Definir limites de privacidade e moderacao do ranking. Descricao: parametrizar se o ranking sera publico, interno, anonimo ou restrito por contexto. Criterios de aceite: configuracao administrativa, ocultacao de usuarios quando necessario e alinhamento com politica institucional.

Epic 6 - Gamificacao para organizadores de atividades

Card: Recompensar criacao e conclusao de atividades relevantes. Descricao: conceder pontos ou selos para responsaveis que criam atividades, mantem a atividade habilitada e registram publico real. Criterios de aceite: pontuacao nao pode incentivar spam, regras dependem de minimo de participantes e atividades canceladas nao pontuam.

Card: Criar metricas de engajamento por atividade. Descricao: mostrar na tela de detalhe da atividade indicadores como taxa de comparecimento, quantidade de participantes unicos e impacto na gamificacao. Criterios de aceite: metricas visiveis na ActivityDetailView e calculadas a partir dos dados existentes.

Card: Criar conquista para curadoria de atividades por tema. Descricao: usar tags para premiar organizadores que mantem oferta variada de atividades. Criterios de aceite: criterio baseado em tags distintas e historico do organizador atualizado corretamente.

Epic 7 - Administracao e configuracao

Card: Criar painel administrativo de regras gamificadas. Descricao: disponibilizar CRUD para niveis, badges, campanhas, faixas de pontuacao e parametros de ranking. Criterios de aceite: telas protegidas para superusuario, formularios validados e navegacao consistente com o modulo administrativo atual.

Card: Permitir ativacao gradual da gamificacao. Descricao: adicionar flags para habilitar modulos como pontos, badges e ranking por ambiente ou por periodo. Criterios de aceite: recurso pode ser ligado sem impacto no fluxo atual e rollback simples.

Card: Registrar logs administrativos de configuracao. Descricao: auditar alteracoes em regras para facilitar suporte e governanca. Criterios de aceite: historico de quem alterou, quando alterou e quais campos mudaram.

Epic 8 - Relatorios, analytics e acompanhamento

Card: Incluir dados gamificados em relatorios exportaveis. Descricao: permitir exportar pontos, nivel, badges e ranking junto com informacoes de presenca quando fizer sentido. Criterios de aceite: colunas opcionais no PDF/CSV, sem quebrar formato atual e com nomes compreensiveis.

Card: Criar dashboard administrativo de engajamento. Descricao: acompanhar usuarios ativos, media de pontos, badges mais desbloqueadas e atividades com maior adesao. Criterios de aceite: indicadores principais disponiveis para superusuario e consultas com desempenho aceitavel.

Card: Monitorar impacto da gamificacao. Descricao: medir se houve aumento de presencas, recorrencia e diversidade de participacao apos ativacao do recurso. Criterios de aceite: definicao de KPIs, comparacao por periodo e visao antes/depois.

Epic 9 - Qualidade, seguranca e rollout

Card: Criar testes automatizados para regras de gamificacao. Descricao: cobrir models, services, sinais, views e templates criticos. Criterios de aceite: cenarios de primeira presenca, duplicidade, estorno, desbloqueio de badge e ranking cobertos por testes.

Card: Validar desempenho das consultas de ranking e historico. Descricao: revisar indexes, agregacoes e prefetch/select_related para evitar degradacao em listas e dashboards. Criterios de aceite: endpoints principais sem N+1 relevante e tempo de resposta dentro do esperado.

Card: Revisar riscos de abuso e fraude. Descricao: garantir que a gamificacao nao premie tentativas repetidas, acessos fora da regra de IP ou manipulacoes de dados. Criterios de aceite: protecoes alinhadas ao fluxo atual de check-in e cenarios de abuso documentados.

Card: Planejar rollout institucional. Descricao: definir fase piloto, comunicacao para usuarios e criterio de expansao. Criterios de aceite: cronograma de implantacao, estrategia de feedback e plano de ajuste pos-lancamento.

Sugestao de prioridade para execucao

Fase 1: Epic 1, Epic 2 e o primeiro card da Epic 4. Entrega a base tecnica e o valor mais visivel no fluxo de check-in.

Fase 2: Epic 3 e restante da Epic 4. Consolida progressao, badges e experiencia do usuario.

Fase 3: Epic 5, Epic 6 e Epic 8. Amplia competicao saudavel, visao gerencial e valor para organizadores.

Fase 4: Epic 7 e Epic 9. Fecha governanca, operacao segura e rollout controlado.